BIÊN BẢN HỌP LẦN 2

1. THÀNH PHẦN

Các thành viên:

Vũ Tất Thành ( Trưởng nhóm)

Nguyễn Viết Tùng

Nguyễn Quang Đạo

Tạ Bảo Anh Ngọc

Ngô Thị Hồng Nhung

2. NGÀY HỌP

- Ngày: 12/04/2026

- Thời gian: 21h00~22h30

- Hình thức: Online qua Google Meet

3. NỘI DUNG

- Review kết quả sau buổi họp Lần 1 — phân chia ban đầu đã rõ ràng.

- Thống nhất chính thức đề tài: Hệ thống quản lý chuỗi quán café (Café Chain Management System).

- Xác định các Actor của hệ thống:

+ Quản lý (Admin): Cấu hình hệ thống, quản lý nhân sự, xem báo cáo.

+ Thu ngân: Tạo đơn hàng, thanh toán, in hóa đơn, quản lý bàn.

+ Nhân viên pha chế / phục vụ: Nhận đơn, cập nhật trạng thái đơn.

+ Nhân viên theo ca: Xem lịch làm, chấm công vào/ra ca.

- Thảo luận và xác định Use Case tổng quát (6 UC chính):

+ UC01 — Quản lý menu & công thức pha chế (Tạ Bảo Anh Ngọc)

+ UC02, UC03 — Quản lý đơn hàng, bàn & thanh toán (Vũ Tất Thành)

+ UC04 — Quản lý ca làm việc & chấm công (Nguyễn Viết Tùng)

+ UC05 — Quản lý kho & nguyên liệu (Nguyễn Quang Đạo)

+ UC06 — Báo cáo doanh thu & chi phí (Ngô Thị Hồng Nhung)

+ UC07 — Quản lý tài khoản & phân quyền nhân sự (Nguyễn Viết Tùng)

- Xác định yêu cầu phi chức năng:

+ Hệ thống phải hoạt động ổn định trong giờ cao điểm, thao tác nhanh, ít bước.

+ Dữ liệu chấm công, doanh thu và tồn kho phải có khả năng đối soát lại khi cần.

+ Chỉ người có quyền phù hợp mới được thay đổi dữ liệu quan trọng.

- Phân chia nhiệm vụ tiếp theo:

+ Mỗi thành viên tự xây dựng biểu đồ UC chi tiết cho UC của mình.

+ Nhóm phụ trách phần chung: xây dựng biểu đồ UC tổng quát và biểu đồ lớp thực thể.

4. HÌNH ẢNH / VIDEOS

(Hình ảnh chụp màn hình buổi họp — đính kèm riêng)

5. KẾT LUẬN

- Thống nhất tên đề tài và danh sách Use Case chính thức.

- Đã xác định đầy đủ Actor và phân công UC cho từng thành viên.

- Bước tiếp theo:

+ Mỗi thành viên phác thảo biểu đồ UC chi tiết (UC diagram + đặc tả) trước buổi họp Lần 3.

+ Nhóm thống nhất phác thảo ERD và biểu đồ lớp thực thể.